四川省蜀通岩土工程公司追索工程欠款案

    冶金部西南地质勘探设计院九公司（以下简称地勘九公司）在1999年12月1日与四川省某能源公司（下简称能源公司）签订了一份《成都某县CNG加气站地基加固施工合同》，约定由地勘九公司为上述CNG加气站加固地基，并约定加固工作应当在1999年12月31日前完成。签订本案合同后，地勘九公司按约定立即组织进场施工，并在1999年12月25日完成地基加固任务，1999年12月26日申请四川省建筑工程质量检测中心对该工程进行了质量检测，1999年12月30日，四川省建筑工程质量检测中心出具了工程《合格证明》，1999年12月31日，地勘九公司将全套资料交由能源公司，请求验收。能源公司接受了验收请求，未提出异议，并将该工地交由土建单位进行土建施工。在土建单位接收工地后，能源公司命令停工。在约定的付款时间到期后，因能源公司迟迟未付款，地勘九公司发出了多封催款函，并在每年均派人到能源公司催款一至二次。其间，2002年2月份，原冶金部西南地质勘探设计院变更为四川省蜀通岩土工程公司。2004年9月份，在再一次的付款请求被拒绝、工程款项面临无法收回的情况下，四川省蜀通岩土工程公司依法委托律师为其特别授权代理人全权为其追收上述工程款。我方律师接案后，立即进行了全面的调查取证工作。在组织齐所有的证据后，律师拟了一份《律师函》发往能源公司。起初，能源公司态度强硬，称若要打官司的话，四川省蜀通岩土工程公司必输无异，一分钱也拿不到。律师耐心做工作，该能源公司仍不付款。在迫不得已的情况下，律师代表四川省蜀通岩土工程公司依法向人民法院提起了诉讼。能源公司也聘请了律师应诉。但在本案开庭前5天，能源公司的律师主动要求庭外谈判解决。在两方律师举行的谈判中，能源公司的律师坦率承认：以目前的证据来看，能源公司败诉的可能性很大。因此，愿意与我方协商有关问题。在征得四川省蜀通岩土工程公司的同意后，我方律师全权代表该公司前往能源公司直接与其总经理进行谈判。在经历了艰苦的2天谈判后，能源公司终于同意支付全额工程款，并承担本案的所有诉讼费用。在双方签订《和解协议》后，律师又亲自到能源公司为四川省蜀通岩土工程公司收取了全部工程款，在该公司收到全部工程款后，又代表公司撤回了起诉。
    在该案中，本律师通过认真的调查取证工作，组织了严密的证据体系，为诉讼的成功打下了坚实的基础。在代表四川省蜀通岩土工程公司与对方谈判时，二位律师坚持原则，从事实和法律两方面详细论证了能源公司应付工程款。能源公司虽不情愿，但在评估了我方二位律师的意见后，终于同意付款，并愿意承担全部诉讼费。