|  | 华西某设计院与四川省某公司设计合同纠纷案 2003年4月21日，四川省某公司（以下简称四川公司）与甲级设计院华西某设计院（以下简称设计院）签订了一份《建设工程设计合同》，把即将投资兴建的、位于新疆某地的某个工程项目的全套设计任务交由设计院完成。双方还就具体的设计任务、设计费用、违约责任等事项进行了详细约定。合同签订后，在一个月内，合同甲方即四川公司按约向设计院提交了设计所需的地勘资料及设计任务书等资料。设计院收到后，立即组织设计人员进行紧张的设计工作，并在2003年6月30日按约完成了初步方案设计，并向四川公司提交。四川公司的业务代表高级工程师张某收到后，当即进行了审查，在报经公司同意后，诸页签署意见：“请按此做施工图”。设计院收到四川公司返回的初步方案设计图纸后，组织设计人员完全按四川公司的意图完成了所有的施工图设计。但当设计院通知四川公司前来领图时，四川公司却称合同所指的项目工程因投资方政策调整，原来的项目暂被搁置了，工程设计的事以后再说。设计院再三催促，四川公司均一再推拖，既不来领图，也不按约定付款。2004年5月10日，在所有的努力均无效的情况下，设计院委托四川建设律师事务所高筱平、李德昌律师为代理人向成都仲裁委员会提请仲裁。 在仲裁中，四川公司答辩称：其一、四川公司并非设计合同所指项目的建设单位，因此，其与设计院所签的《建设工程设计合同》无效；其二，它并没有过错，不应承担付费责任；其三、它并没有收到过设计院交来的施工图设计文件。因此，他们认为，它不应向设计院支付设计费。律师事务所律师综合全案的证据材料以及对方的答辩意见后，提出如下代理意见：1、法律、行政法规并未禁止项目的非建设单位作为《建设工程设计合同》的发包方，因此，被申请人四川某公司以此主张本案合同无效的观点不成立；2、根据申请人设计院提供的一份《图纸签收记录》和数份要求四川公司前来领图的《函》可以证明，设计院是按约完成了施工图设计任务的。至于施工图设计文件是否符合合同要求，审查任务应在四川公司而不在设计院，况且，四川公司在初步方案设计上均有批示“请按此做施工图”。3、第三人是否有过错不在本案讨论之列，即使因第三人的原因造成被申请人四川公司违反与申请人设计院的约定，四川公司也应承担违约责任。因此，请求仲裁委员会支持申请人设计院的全部仲裁请求。以上代理意见获成都仲裁委员会支持，但申请人设计院考虑到以后还有可能与四川公司合作，因此，同意调解。最终在成都仲裁委员会的调解下，设计院与四川公司达成调解协议，由四川公司支付80%的设计费，设计院向四川公司交付全部图纸。签收调解协议后，律师到四川公司，代设计院领回了设计费并转交设计院。 |
| --- | --- |